# 询价采购文件

# 项目名称：渝北校区大峡谷区域田径运动场新建工程地质勘察外业见证服务

# 采 购 人：西南政法大学

2020年05月

第一篇  投标邀请书

### 一、询价时间、地点

（一）凡有意参加询价的供应商，请在西南政法大学基建后勤管理处网上下载本项目询价文件以及补遗等公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有招标内容且本项目一律采用资格后审。

（二）询价文件公告期限：2020年5月15日-5月17日

（三）供应商须按照“第六篇 采购询价文件格式要求”提交相应文件，其报价单才被接受：

（四）投标限价：采用单价报价，限价为15元/米。合同暂估价为48000元。

（五）开标时间：2020年5月18日北京时间09:30。

### 二、投标保证金提交方式

1.本项目无投标保证金。若中标单位放弃中标，则将取消该单位近两年（2020年5月-2022年12月）参加西南政法大学基建后勤管理处招标项目的投标资格。

- 项目联系人：王老师  15922591363

- 采购联系人：张老师  15310824772

## 第二篇  投标须知

### 一、询价费用

参与询价的投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、供应商资质

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）特定资格条件

1. 具有独立法人资格且持有建设行政主管部门颁发的丙级及以上工程勘察资质。

2.见证单位与勘察单位（中佳勘察设计有限公司）无利害关系。

三、投标报价

本项目报价以人民币报价，按“单价为___元/米”。包含且不限于见证服务费、人工费、税费等完成项目所需的全部费用。

四、提交投标文件的份数

按照“第六篇 采购询价文件格式要求”，提供PDF或JPG文件一份。

### 五、询价程序

资格与符合性审查结束后，询价评标小组对资格与符合性审查通过了的投标人的投标报价文件进行评审，各投标人只有在投标文件完全符合采购文件要求的前提下，根据投标人的报价确定成交投标人。

### 六、成交原则

本项目评审参照最低投标价法进行评审，评审办法如下：

询价评标小组按照完全满足询价采购文件要求的资质、技术要求、商务要求的情况下, 以报价从低到高进行排序，并按此顺序推荐中标候选人。如第一成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定第二候选人为成交人并以此内推至第三候选人。

### 七、成交通知

（一）询价采购成交结果将在西南政法大学基建后勤管理处网站公布，公示期为1个工作日。

（二）公示期结束后3日内，西南政法大学基建后勤管理处以电子邮件形式发出《中标通知书》。

（三）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

### 八、签订合同

（一）询价采购文件、成交人的询价采购文件等，均为签订合同的依据。

（二）如成交人放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，西南政法大学将取消其成交资格。

## 第三篇  询价采购项目需求

一、工程概况

该勘察场地位于西南政法大学渝北校区内，具体建设用途及地勘布点建议等详见图纸。本工程地处高回填区域，回填深度约60-80米。

二、见证要求 （一）严格按照《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》(渝建发〔2008〕209号 )等国家现行规范、规程、标准的规定进行勘察见证； （二）要求见证服务从勘察工作开始到项目建设竣工验收为止，且建设过程中发现与地勘报告不符情况，需要补充勘察或配合施工进行地质评估等工作需要见证的； （四）满足项目履行建管程序的行政审批要求。

## 第四篇  商务要求

一、实施时间、地点、施工质量及验收要求

（一）实施时间：勘察见证与该项目的地质勘察工作同步进行，时间贯穿合同签订后至项目竣工验收整个过程。

（二）实施地点：渝北校区内。

（三）见证质量及验收要求：按照《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》(渝建发〔2008〕209号)执行。

二、付款方式：勘察成果审查合格后，采购人向见证人支付结算金额的100%。

## 第五篇  合同主要条款、格式合同（样本）

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程

勘察外业见证合同（示范文本）

工程名称：

工程地点：

建设单位：                              （签章）

外业见证单位：                          （签章）

签订时间：

重庆市城乡建设委员会  监制

建设单位：                                     (以下简称甲方)

外业见证单位：                                 (以下简称乙方)

甲方委托乙方承担                                      工程勘察外业见证任务。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条  工程概况

1.1  工程建设地点：

1.2  预计外业见证工作量（总工日、总进尺）：

第二条  甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其真实性负责。

2.1  提供已委托的本工程勘察单位资质证书、项目负责人资格证书、勘察外业钻探单位及钻探人员、岩土测试人员等岗位培训合格证等资料（复印件加盖单位行政公章）。

2.2  提供工程勘察有关技术资料：勘察合同（含钻探劳务合同）、任务委托书、勘察纲要（含勘察工作布置）、勘探点平面布置图、测量控制点等资料。

第三条  乙方负责向甲方派遣工程勘察外业见证员      名（外业见证员名单见附表），并按规定向甲方提交工程勘察外业见证成果资料3份（一式三份）。

第四条  开工及提交外业见证成果资料时间和收费标准及付费方式

4.1  开工及提交外业见证成果资料的时间。

4.1.1  外业见证进场时间：预计于     年    月    日进场；如不能确定进场时间，以甲方的开工通知书为准。预计于    年    月    日提交外业见证成果资料。由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2  外业见证工作有效期限以合同规定的时间或甲方下达的开工通知书为准。如遇特殊情况（工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。

4.2  收费标准及付费方式

4.2.1  本工程勘察外业见证费按钻探进尺每延米      元计取，本工程勘察外业见证费预算总额4.8万元整（人民币大写：               元整），最终外业见证费用总额按实际钻探进尺或勘察费总额进行结算。

4.2.2  勘察成果审查合格后，采购人向见证人支付结算金额的100%。

第五条  甲乙双方责任

5.1  甲方责任

5.1.1  甲方委托任务时必须以书面形式，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2  在外业见证工作范围内，特别是在有毒、有害、地灾等高危环境现场作业时，甲方负责提供安全保障防护设施，并承担费用；致使乙方在外业见证工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担相关费用及责任。

5.1.3  为乙方工作人员提供必要的生产、生活条件并承担费用。由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，甲方应按本合同4.2.1条收费标准支付给乙方停工、窝工费每人每天       元，外业见证停、窝工费总额按实际发生天数结算。

5.2  乙方责任

5.2.1  乙方应按现行国家和地方技术规范、标准、规程和市城乡建委《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》（渝建发[2008]209号）等要求进行勘察外业见证工作。按本合同规定的时间提交质量合格的外业见证成果资料，并对其负责。

5.2.2  由于乙方提供的外业见证成果资料不完整、不齐全或弄虚作假，乙方应负责无偿补充完善，并承担相关全部责任和费用。

5.2.3  在现场工作的外业见证员，应及时向甲方汇报工作进展，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.4  乙方有权督促勘察单位及勘察人员对影响工程勘察质量和弄虚作假的行为进行整改、责令暂停勘察作业和向建设行政主管部门报告。

5.2.5  乙方派出见证员原则上不得中途变更，如遇特殊情况确需更换的，以书面形式报告甲方，并经甲方书面同意方可更换。

第六条  违约责任

6.1  本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求退还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。

6.2  合同履行期间，由于工程停建或甲方要求解除合同时，乙方未进行外业见证工作的，则双方协商解除合同；已进行外业见证工作在50％以内时，甲方应向乙方支付外业见证费的50％；完成工作量超过50％时，则应向乙方支付全部外业见证费。

第七条  本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致签订补充协议。凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决；协商不果时，可采用第一种方式即提请       仲裁委员会进行仲裁（仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力）。也可采用第二种方式即向       人民法院提起诉讼。甲乙双方约定采用第       种方式处理。

第八条  其它约定事项：

第九条  本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后本合同终止。本合同一式     份，甲方    份、乙方    份，分别报重庆市工程勘察市场自律委员会、施工图审查机构备案，具同等法律效力。

建设单位（盖章）：                外业见证单位（盖章）：

法定代表人（签章）：               法定代表人（签章）：

签合同代表（签字）：               签合同代表（签字）：

办公地址：                        办公地址：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

银行账号：                        银行账号：

附表：

外业见证员名单

| 姓 名 | 身份证号码 | 外业见证证书编号 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |

## 第六篇  采购询价文件格式要求

1. 采购报价单（见附件1）

2. 营业执照（即法人证书）

3. 资格条件证明材料（即建设行政主管部门颁发的丙级及以上工程勘察资质）

★注：询价响应文件为以上3部分内容。请每页盖上单位公章，彩色扫描后（请勿黑白色），以PDF或JPG格式于2020年05月18日上午9：00-9:30期间发送至46716728@qq.com，其他时间段的文件将不予接受。

附件1询价采购报价单

西南政法大学：

我单位对西南政法大学渝北校区大峡谷区域田径运动场新建工程地质勘察外业见证服务报价如下：

1.需求一览：

| 建设项目名称 | 基本情况 | 单价 | 合同暂估价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渝北校区大峡谷区域田径运动场新建工程地质勘察外业见证服务采购项目 | 该区域为回填区，拟布孔数量为40个，勘察深度为80米，见证服务与地质勘察同步进行。 | 元/米 | 4.8万元。 |
| 投标限价及评标标准：本项目限价15元/米，评标标准为合理低价中标。 结算方式：1.根据实际勘察钻孔工程量进行据实结算。 2.中标人的投标单价，将作为合同结算的唯一依据，单价不因地质条件、市场波动等因素而调整。 |

2.服务内容：

按照《关于加强全市建设工程勘察外业工作的意见》(渝建发〔2008〕209号)，为渝北校区大峡谷区域田径运动场新建工程地质勘察提供外业见证服务。

3.见证时间与地点：

勘察见证与该项目的地质勘察工作同步进行，时间贯穿合同签订后至项目竣工验收整个过程。见证项目地点为西南政法大学渝北校区。

4.付款条件及方式：勘察成果审查合格后，采购人向见证人支付结算金额的100%。

报价单位（公章）：

法人代表（签字）：

联系人：                           联系电话：

报价日期：2020年5月18日